Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu

95-100 Zgierz, ul. A. Struga 2-4

Tel. (042) 715 45 10 , Faks (042) 715 45 10

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(SIWZ)

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

(tj. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm. Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560)

o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 5 150 000 euro na roboty budowlane:

„Kompleksowa modernizacja przychodni PZOZ w Zgierzu - II piętro”

CPV: 45.00.00.00-0

CPV: 45.31.00.00-3

CPV: 45.43.00.00-0

CPV: 45.33.00.00-9

CPV 45.45.30.00-7

Zatwierdził

Opracowała:

Anna Jahns

Zgierz, sierpień 2008r.

- INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 5 150 000 euro na roboty budowlane.

  - Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm. Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, ustawy o finansach publicznych oraz niniejszej SIWZ.

  - Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowa modernizacja przychodni PZOZ w Zgierzu – II piętro”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 2 SIWZ.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści SIWZ, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego SIWZ, a także umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i będzie dla nich wiążąca.

  - Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

    - „Zamawiający” – Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu (dalej PZOZ) reprezentowany przez Dyrektora Zbigniewa Jarosika;

    - „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej SIWZ;

    - „SIWZ” – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

    - „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych;

    - „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w sposób szczegółowy w punkcie 2 SIWZ;

    - „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

  - Dane Zamawiającego:

    - Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Zgierzu;

    - Nr konta bankowego: ;41878300040016505720000002

    - NIP: 732 – 17 – 84 –463;

    - REGON: 000290937;

    - Adres do korespondencji: 95 -100 Zgierz, ul. A. Struga 2-4;

    - Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 0 42 715 45 10;

    - E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: a.jahns@pzoz-boruta.pl;

    - Nr rejestru – znak postępowania ZP-11/08

    - Adres strony internetowej, na której opublikowano informację o przetargu wraz z SIWZ:

http://www.starostwo.zgierz.pl/przetargi,             www.pzoz-boruta.pl

- Zamawiający opublikował ogłoszenie o Zamówieniu na stronie Urzędu Zamówień Publicznych:

www.portal.uzp.gov.pl w dniu 11 sierpnia 2008r. Zamówieniu nadano numer: 187348-2008

- 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: „Kompleksowa modernizacja przychodni PZOZ w Zgierzu – II piętro”.

  - Zakres przedmiotu zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej modernizację II piętra budynku przychodni PZOZ wraz z wykonaniem robót budowlanych, podzielonych na trzy etapy:

- I etap: remont i przebudowa pomieszczeń nr 5, 6 i 7 o pow. użytkowej 56,53 m2 i części korytarza o pow. użytkowej 52,50 m2;

- II etap: remont i przebudowa pomieszczeń nr 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 o pow. użytkowej 88,78 m2 i części korytarza o pow. użytkowej 69,68 m2 ;

- III etap: remont i przebudowa pomieszczeń nr 2, 20, 21, 22, 23, i 24 o pow. użytkowej 68,87 m2 i części korytarza o pow. użytkowej 14 m2

Ogółem modernizowana pow. użytkowa wynosi 350,36 m2.

Robotami budowlanymi objęte jest wykonanie I etapu modernizacji i przebudowy II piętra, czyli powierzchnia 109,30 m2.

  - .Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach zadania inwestycyjnego wpisanego w Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Zgierskiego na lata 2007-2013 jako „Modernizacja Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla PZOZ”, zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/190/08 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 maja 2008r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Zgierskiego na lata 2007-2013.

  - Dokumentacja projektowa

    - Wymagania Zamawiającego dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej: Dokumentację projektową należy wykonać na podstawie „Programu dostosowawczego z koncepcją przestrzenno-technologiczną” opracowanego dla potrzeb PZOZ dostosowującego kompleksowo budynki PZOZ do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej z dnia 10 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1568) – do wglądu w siedzibie Zamawiającego.   Dokumentację projektową modernizacji II piętra budynku przychodni PZOZ należy uzgodnić w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

    - Projekt winien obejmować wykonanie prac budowlanych, prac ogólnobudowlanych typu wykończeniowego oraz prac instalacyjnych: elektrycznych, wod-kan., sieci monitoringu i sieci komputerowej.

    - Dokumentacja projektowa i kosztorysowa musi uwzględniać podział robót na etapy określone w pkt 2.1. SIWZ.

    - Opracowaniem projektowym objęte jest II piętro budynku przychodni o powierzchni użytkowej 350,36 m2 . Zgodnie z wytycznymi do dokumentacji zawartymi w Programie dostosowawczym z koncepcją przestrzenno-technologiczną dostosowania budynków przychodni i szpitala oraz przebudowy budynku administracyjno-gospodarczego dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji PZOZ w Zgierzu do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568), (do wglądu u Zamawiającego) na wykonanie robót budowlanych przy sporządzeniu dokumentacji należy uwzględnić następujące minimalne wymogi:

- podłogi – uzbrojone w odpowiednio rozmieszczone wpusty podłogowe i spadki;

- posadzki twarde, gładkie, łatwozmywalne, nienasiąkliwe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych,

- wykończenia ścian i sufitów – tynki kat. IV z gładzią gipsową, gładkie, pozbawione elementów umożliwiających gromadzenie się kurzu, przy podłogach cokoliki z materiału zastosowanego na podłogę o wys. min. 10 cm, malowanie akrylowe, okładziny na ścianach z płytek ceramicznych do wysokości 2,00m z fugami nienasiąkliwymi w pomieszczeniach wc, okładziny na ścianach z płytek ceramicznych przy zlewach i umywalkach z fugami nienasiąkliwymi, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, parapety podokienne wykładane z płytek ceramicznych zastosowanych na ściany,

- instalacje sanitarne: montaż należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in. tak aby odległość pomiędzy umywalką a wykończona ścianą wynosiła 5 cm, a w przypadku montażu we wnęce należy zapewnić odległość pomiędzy umywalką a ścianą boczną min. 20 cm, dostęp do zaworów odcinających i rewizji od strony korytarza lub pomieszczeń pomocniczych, obudowa i osłony muszą mieć powierzchnię gładką, a elementy instalacji nie mogą wystawać poza obudowę lub osłonę, dokładnie wypoziomowane 
i zaspoinowane, kratki wentylacyjne chromoniklowane, płyty perforowane otworów nawiewnych i wywiewnych z anodowej blachy aluminiowej lub blachy stalowej nierdzewnej.

    - Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa i kosztorysowa sporządzona została w 3 egzemplarzach w formie pisemnej. i w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej (PDF) i zawierała:

1. projekt budowlany i wykonawczy prac budowlanych i instalacyjnych uwzględniający podział prac na etapy umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie PZOZ,

2. kosztorys inwestorski i nakładczy (dla prac instalacyjnych i budowlanych),

3. informację BIOZ,

4. specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych, elektrycznych, wod-kan. monitoringu i sieci komputerowej.

    - Dokumentacja projektowa musi być sporządzona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi w szczególności:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 1 sierpnia 2006r. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118.),

- ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. D. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1133),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz.2072),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U z 2004r. Nr 130 poz. 1389).

- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 213, poz.1568).

  - Roboty budowlane wykonywane będą w trzech etapach, z tym że procedura przetargowa dotyczy wykonania I etapu, a następne realizowane będą w terminie późniejszym w odrębnym postępowaniu:

    - Etap I: modernizacja i przebudowa pomieszczeń nr 5, 6 i 7 o pow. użytkowej 56,53 m2 i części korytarza o pow. użytkowej 52,50 m2;

    - Etap II: modernizacja i przebudowa pomieszczeń nr 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 o pow. użytkowej 88,78 m2 i części korytarza o pow. użytkowej 69,68 m2;

    - Etap III: modernizacja i przebudowa pomieszczeń nr 2, 20, 21, 22, 23, i 24 o pow. użytkowej 68,87 m2 i części korytarza o pow. użytkowej 14 m2

    - Zakres robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową sporządzoną wg opisu w pkt 2.2. SIWZ.

    - Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane wykonywane były w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu tzn. wszelkie roboty wymagające pracy urządzeń hałaśliwych, powodujących wibracje, wymagające przerw w dostawie mediów były prowadzone w godzinach popołudniowych oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym.

  - Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł). Szczegółowe wymagania odnośnie wadium zawarte są w pkt 8 SIWZ.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, nie zawiera umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

  - Zamawiający żąda aby przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłożył aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej.

  - TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  - Miejscem wykonania przedmiotu zamówienia jest siedziba Wykonawcy (dla wykonania dokumentacji projektowej) oraz siedziba Zamawiającego (dla wykonania robót budowlanych).

  - Termin wykonania zamówienia wynosi 2,5 miesiąca od daty zawarcia umowy z tym, że:

    - Dokumentacja projektowa: 1 miesiąc od daty zawarcia umowy

    - Roboty budowlane: 1,5 od daty zawarcia umowy,

  - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

  - Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli usta wy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

    - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

    - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;

    - nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy;

  - Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

    - W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.2 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.

    - W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.3 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.2.

    - W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.1. i 4.1.4 ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 5.3.

  - OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE 4 SIWZ.

- W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien przedłożyć niżej wymienione świadczenia i dokumenty:

  - W celu spełnienia warunków szczegółowych określonych w punkcie 4.1.2 SIWZ należy przedłożyć:

    - Wykaz wykonanych w 2006-2007r. 2 prac obejmujących wykonanie dokumentacji projektowej oraz 2 robót budowlanych - wg załącznika Nr 3 do SIWZ - (min. 2 projekty budowlane i 2 roboty budowlane o porównywalnym charakterze i wielkości jak przedmiot zamówienia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem rodzaju projektów, rodzajem robót budowlanych ich wielkości i wartości, dat wykonania i odbiorców projektów i robót budowlanych W przypadku realizacji projektów i robót budowlanych na rzecz Zamawiającego należy je wyszczególnić w ww. wykazie;

    - Dokumenty potwierdzające, że prace te zostały wykonane należycie (minimum 2 referencje) potwierdzające wykonanie dokumentacji projektowej o porównywalnym charakterze i wielkości jak przedmiot zamówienia;

    - Dokumenty potwierdzające, że prace te zostały wykonane należycie (minimum 2 referencje) potwierdzające wykonanie robót budowlanych o porównywalnym charakterze i wielkości jak przedmiot zamówienia;

- W przypadku realizacji projektów i robót budowlanych o porównywalnym charakterze i wielkości jak przedmiot zamówienia dla Zamawiającego referencje nie są wymagane;

  - W celu spełnienia warunków szczegółowych określonych w punkcie 4.1.4 SIWZ należy przedłożyć:

    - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

    - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - W celu spełnienia warunków szczegółowych określonych w punkcie 4.1.4 SIWZ należy przedłożyć:

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika Nr 4 do SIWZ;

    - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania wg załącznika Nr 5 do SIWZ;

  - W celu spełnienia warunków szczegółowych określonych w punkcie 4.1.3 SIWZ należy przedłożyć:

    - Wykaz personelu - osób uprawnionych do wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych – wg Załącznika Nr 6 do SIWZ wraz z uprawnieniami w zakresie: ogólno-budowlanym, instalacji elektrycznych i wod-kan oraz aktualnym zaświadczeniem o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego;

    - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5.2.1., 5.2.2. i 5.3.1. SIWZ składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów lub dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 i w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

  - Ocena spełnienia warunków udziału w Postępowaniu zostanie dokonana metodą „spełnia/nie spełnia” na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń składających się na ofertę, sporządzoną wg wymogów zawartych w pkt 10 SIWZ.

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

  - Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (zwane dalej, „Korespondencja”), z zastrzeżeniem pkt 15 SIWZ, Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie pisemnie potwierdza fakt otrzymania korespondencji. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji, za potwierdzenie jej otrzymania przyjmuje się wydruk potwierdzający wysłanie wiadomości.

  - Wniesienie protestu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Protest może być wniesiony faksem lub drogą elektroniczną, ale jego oryginał niezwłocznie musi zostać przesłany w formie pisemnej do Zamawiającego.

- OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Anna Jahns - tel. 042 715 45 28

- WADIUM

  - Jednym z warunków udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę ogółem 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 zł).

  - Wadium musi być wniesione zgodnie z art. 45 Ustawy, przed upływem terminu do składania ofert. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – „Kompleksowa modernizacja przychodni PZOZ w Zgierzu – II piętro.”

  - Formy wnoszenia wadium określa ustawa.

  - Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1.5.2. SIWZ.

  - W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

  - Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego przepadku określa art. 46 Ustawy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 11.1 SIWZ.

  - W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy niż 30 dni. Każdy z oferentów ma prawo odmówić wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, bez podawania przyczyn swojej odmowy. Przedłużenie staje się skuteczne tylko wobec tych oferentów, którzy wyrażą zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  - Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Zamawiający zaleca, aby wszystkie kartki oferty były trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).

Zamawiający przypomina, że dokument pełnomocnictwa, jak również jego odpis, podlegają opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635.). Opłata skarbowa powinna być odprowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. Nr 246, poz. 1804).

  - Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez Wykonawcę lub Osoby Uprawnione.

  - W przypadku składania dokumentów w formie kopii (dot. dokumentów wymienionych w pkt. 5.2., 5.3.1. SIWZ) muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Osoby Uprawnione;

  - Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem);

  - W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę lub osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Osobę Uprawnioną.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wszystkie załączniki do SIWZ wymagane przez Zamawiającego powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę lub Osobę Uprawnioną. Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów opracowanych przez wykonawcę pod warunkiem ze z ich treści wynikać będzie nie budzące wątpliwości oświadczenie woli wykonawcy zgodne z wymaganiami zamawiającego.

  - Zamawiający zaleca, aby ofertę umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz w jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem:

Oferta na „Kompleksowa modernizacja przychodni PZOZ w Zgierzu – II piętro

w Zgierzu ” nie otwierać przed dniem 3 września 2008r., do godz. 14:15”.

Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

Konsekwencje nieprawidłowego zabezpieczenia oferty ponosi Wykonawca.

  - Na ofertę składa się:

    - Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku Nr 1 do SIWZ, z podaniem całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy w PLN wraz z należnym podatkiem VAT („Wynagrodzenie”); W przypadku, gdy jakakolwiek część Formularza ofertowego nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje „nie dotyczy”;

    - Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 5 SIWZ;

  - W przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika – dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

  - w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na  podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy,

  - Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego,

  - Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,

  - Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np.: „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum,

  - Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika. Każdy uczestnik wspólnej oferty musi złożyć z osobna dokumenty określone w dziale V pkt 2-8 SIWZ natomiast pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

  - Zamawiający, dokonując oceny, czy konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową członków konsorcjum. W związku z powyższym, wraz z ofertą członkowie konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów, o których mowa w punkcie 5 SIWZ. Do oferty powinien zostać załączony dokument wskazany w pkt 5.2.1., 5.2.2. i 5.3.2. SIWZ przygotowany odrębnie w odniesieniu do każdego z członków konsorcjum.

  - Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę na cały przedmiot zamówienia.

  - Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

  - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

  - Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy;

  - Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 Ustawy);

  - Udostępnienie dokumentacji postępowania.

    - Udostępnianiu podlega protokół wraz z załącznikami (w tym także oferty).

    - Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia;

    - Osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie protokołu lub/i załączników do protokołu (np.: ofert);

    - Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione;

    - Po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia oferty, o czym poinformuje zainteresowanego w sposób określony w pkt. 6 SIWZ.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

  - Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio zapis pkt 10.8. SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

  - Naruszenie któregokolwiek z wymagań opisanych w pkt 10.1.-10.23. SIWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty, za wyjątkiem złożenia oferty w kopercie oznaczonej pieczątką Wykonawcy, które nie skutkuje odrzuceniem oferty.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

  - Termin składania ofert upływa 3 września 2008r. o godz. 14:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

  - Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (sekretariat dyrektora II piętro) i zaadresować na adres podany w pkt. 1.6.5.

  - Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 września 2008r. o godz. 14:15 w siedzibie Zamawiającego, sekretariat dyrektora II piętro.

  - Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

- OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  - Na formularzu ofertowym cena musi być podana cyfrowo i słownie. Cenę oferty należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

12.2.W postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie wybrana oferta, która uzyska maks. ilość punktów tj. 100.

12.3.Kryterium wyboru:

cena=100 %

Ilość punktów obliczona będzie dla każdego zadania osobno wg następującego wzoru:

C= C min/C ofer. x 100 pkt.

gdzie :

C - ilość punktów przyznana danej ofercie,

C min - najniższa cena brutto wynikająca ze złożonej oferty,

C ofer. - cena brutto badanej oferty.

Uwaga: Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie będzie można dokonać wyboru ofert najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- UMOWA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

  - Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.

  - Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego projekt umowy na wykonanie Zamówienia (dalej „Projekt umowy”), stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ.

  - Zamawiający zaleca, aby Wykonawca uzupełnił Projekt umowy poprzez podanie danych określonych przez Zamawiającego w Projekcie umowy i załączył go do oferty.

  - Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach Projektu Umowy zawarte jest w treści formularza ofertowego.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

  - Wobec treści ogłoszenia, treści SIWZ, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku Postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest obowiązany na podstawie Ustawy, Wykonawca może wnieść protest.

  - Termin do wniesienia protestu wynosi 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 3 Ustawy.

  - Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie zgodnie z art. 184 ust 1 Ustawy.

- INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

- W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o warunkach zawarcia umowy.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

- Formularz ofertowy.

- Projekty umowy dla prac projektowych.

2A Projekt umowy dla robót budowlanych.

- Wykaz wykonanych dokumentacji projektowych.

3A Wykaz wykonanych robót budowlanych.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 Ustawy.

- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.

- Wykaz personelu.

- Oświadczenie o sposobie sporządzenie dokumentacji projektowej.

_____________________________________________________________

(data i podpis Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej)

Załącznik nr 1 do SIWZ

_____________________________

(Pieczęć Wykonawcy

Zgodnie z pkt 6 SIWZ Korespondencja można przekazywać faksem lub e-mailem. Zamawiający zaleca podanie nazwy firmy, miejscowości, województwa, kodu pocztowego, telefonu i faksu oraz e-mail))

FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie Zamówienia w przetargu nieograniczonym na
„Kompleksowa modernizacja przychodni PZOZ w Zgierzu – II piętro”.

Oferujemy wykonanie usługi projektowej objętej zamówieniem za cenę:

_____________________________________ zł (netto) plus podatek VAT w wysokości ____%, co daje cenę brutto _____________________________________________________ zł

(słownie:__________________________________________________________________________

Oferujemy wykonanie robót budowlanych objętych zamówieniem za cenę:

_____________________________________ zł (netto) plus podatek VAT w wysokości ____%, co daje cenę brutto _____________________________________________________ zł

(słownie:__________________________________________________________________________

Jednocześnie oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie budynku objętego zamówieniem oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/powierzyć podwykonawcy,** w zakresie wartościowym oraz ilościowym (nie wyższym niż 20 % wartości przedmiotu umowy)

zawartym w załączniku nr ___ do oferty, _________________________________________________

- Wadium w kwocie _________________________zł zostało wniesione w dniu __________________formie___________________________________________________

_ (potwierdzenie wniesienia w ofercie na str. ____).

- Zawarty w SIWZ projekty umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oferta została złożona na _____stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr _____
do nr ______.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1) ____________________________________

(2) ____________________________________

(3) ____________________________________

(4) ____________________________________

(5) ____________________________________

________________________________            ___________________________________

(Miejsce, data)                                                                                        (pieczęcie i podpisy Osób Uprawnionych)

- - niepotrzebne skreślić.

Załącznik Nr 2 do SIWZ

___________________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik Nr _____ strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

„Kompleksowa modernizacja  przychodni PZOZ w Zgierzu- II piętro ”

nr rej 11/08

Projekt – dokumentacja projektowa

Umowa Nr _____/08

W dniu ____________2008r. w Zgierzu, pomiędzy Powiatowym Zespołem Opieki Zdrowotnej , reprezentowanym przez Dyrektora Zbigniewa Jarosika , z siedzibą w Zgierzu przy ul. A.Struga 2-4

zwanym dalej Zamawiającym

a

a firmą ________________________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)

z siedzibą w _____________________________________________________________________________
(dane teleadresowe - nazwa firmy, miejscowości, województwa,

kod pocztowy, telefon i faks oraz e-mail)

województwo ______________________________ działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej / Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej/ego przez

____________________________________________________________________

(Wykonawca wpisuje dane odpowiednio do dokumentu rejestracji)

pod numerem ___________________

reprezentowaną przez

1. _____________________________________ ________________________________________

2. _____________________________________ ________________________________________

(imiona, nazwiska, stanowiska Osób Uprawnionych)

zwaną dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Podstawą zawarcia umowy jest udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Kompleksowa modernizacja budynku przychodni PZOZ w Zgierzu – II piętro”.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi obejmującej wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla II piętra budynku przychodni PZOZ w Zgierzu budynku w Zgierzu, przy ul. A. Struga 2-4

za cenę:_____________________________________________zł netto,

(słownie:____________

_____________________________________________________________________zł)
plus podatek VAT ____%, co stanowi kwotę ____________________________________ zł brutto

(słownie: ____________________________________________________________________zł).

zgodnie z SIWZ, obowiązującymi przepisami i normami oraz Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy;

- Ceny jednostkowe za prace objęte niniejszą umową, bez względu na stopień inflacji nie ulegają zmianie.

§ 2

Dokumentacja opracowana w 3 egz. w formie pisemnej i w 1 egz. w formie elektronicznej musi zawierać:

- projekt budowlany i wykonawczy prac budowlanych

- projekt budowlany i wykonawczy prac instalacyjnych: elektrycznych, wod-kan, sieci monitoringu i sieci komputerowej,

- kosztorys szczegółowy inwestorski i kosztorysy nakładcze (dla prac instalacyjnych i dla budowlanych),

- informację BIOZ,

- specyfikacje wykonania i odbioru robót instalacyjnych i budowlanych,

- spis dokumentacji wraz z oświadczeniem Wykonawcy o jej kompletności oraz o jej zgodności z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zgodnością z koncepcją przestrzenno – technologiczną dostosowania budynków przychodni i szpitala PZOZ w Zgierzu i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Wymagane przepisami uzgodnienia z odpowiednimi służbami.

§ 3

- Podstawą wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia usługi jest protokół odbioru kompletnej dokumentacji projektowej.

- Wykonawca wystawi fakturę końcową po odbiorze kompletnej dokumentacji projektowej, dokonanym przez Zamawiającego, który potwierdza protokołem odbioru prawidłowe wykonanie wszystkich elementów, składających się na przedmiot umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 1 umowy. Zamawiający natomiast zobowiązany jest dokonać zapłaty w ciągu 21 dni licząc od następnego dnia po otrzymaniu faktury potwierdzonej protokołem odbioru. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 4

- Termin realizacji umowy wynosi 1 miesiąc od daty jej zawarcia tj. ___________2008r. do _____________2008r.

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia nadzoru autorskiego nad wykonywaną inwestycją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

- Miejscem odbioru dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiającego. Wykonawca dostarczy prace do siedziby Zamawiającego, a Zamawiający w terminie 7 dni dokona odbioru prac, powiadamiając Wykonawcę o prawidłowości wykonanych prac lub ewentualnej konieczności dokonana poprawek (prac dodatkowych).

- Za prace dodatkowe określone w ust. 1 Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie.

- Wykonawca zapewnia kompetentne kierownictwo, pracowników, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia i usunięcia wad w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym, terminowe i bezpieczne wykonanie przedmiotu umowy (w takim zakresie, jak to określono w niniejszej umowie lub może być logicznie z niej wywnioskowane).

- Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie, uchybienie lub zaniechanie.

§ 6

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wad w dokumentacji projektowej, nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia o wadach.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 0,5% Wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, liczonej od dnia wyznaczonego jako termin do usunięcia wad;

- 0,2% Wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu umowy.

- 10% Wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 2, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem postanowień § 8.

- Stronom służy prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 7

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

Poza przypadkiem, o którym mowa w § 7, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

- będzie prowadzone postępowanie likwidacyjne firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

§ 9

- Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną poddane przez strony rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy o finansach publicznych.

§ 10

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

- Do umowy nie zostaną wprowadzone postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferenta, chyba, że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 11

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają:

_____________________________- reprezentującego Wykonawcę

_____________________________- reprezentującego Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                       WYKONAWCA

Załącznik Nr 2A do SIWZ

___________________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik Nr _____ strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

„Kompleksowa modernizacja przychodni PZOZ w Zgierzu- II piętro ”

nr rej 11/08

Projekt – roboty budowlane

Umowa Nr _____/08

W dniu ________________ 2008 r. w Zgierzu, pomiędzy Powiatowym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Zgierzu z siedzibą przy ul.A. Struga 2-4 reprezentowanym przez Dyrektora Zbigniewa Jarosika

zwanym dalej Zamawiającym

a firmą ____________________________________________________________________________________

z siedzibą w _________________ działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ____________________________

zwaną dalej Wykonawcą

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Podstawą zawarcia umowy jest udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Kompleksowa modernizacja przychodni PZOZ w Zgierzu – II piętro”.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych na II piętrze budynku przychodni PZOZ w Zgierzu obejmujacy6ch remont i przebudowę pomieszczeń nr 5, 6 i 7 o pow. użytkowej 56,53 m2 i części korytarza o pow. użytkowej 52,50 m2

za cenę ______________________________________ zł netto, (słownie:

_____________________________________________________________________________zł)

plus podatek VAT ____, co stanowi łącznie kwotę ________________________ zł brutto (słownie:

________________________________________________________zł) zgodnie z dokumentacją projektową, SIWZ oraz formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz kosztorysem robót budowlanych stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

- Wykonawca wystawi fakturę końcową po odbiorze całości robót budowlanych wykonach zgodnie z ust. 2.

- Podstawę wystawienia faktury i końcowego rozliczenia robót stanowi protokół odbioru podpisany przez strony, potwierdzający prawidłowe wykonanie wszystkich elementów robót wyszczególnionych w kosztorysie robót budowlanych stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

- Ceny jednostkowe za prace objęte niniejszą umową, bez względu na stopień inflacji nie ulegają zmianie.

§ 2

- Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 1 umowy. Zamawiający natomiast zobowiązany jest dokonać zapłaty w ciągu 21 dni licząc od następnego dnia po otrzymaniu faktury potwierdzonej protokołem odbioru.

- Płatność następuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty zgodnie z kosztorysem i wskazaniami Zamawiającego.

- Za roboty dodatkowe i zamienne wykonane bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie.

§ 3

W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik Nr 2 do umowy oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie będą bezskuteczne.

§ 4

- Termin wykonania robót wynosi 1,5 miesiąca tj. od __________2008r. do ____________2008r.

§ 5

- W terminie 3 dni od daty zawarcia umowy Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy księgę obmiaru robót. Rzetelnie prowadzone dokumenty będą przechowywane na budowie i udostępniane na każde żądanie uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego.

- W terminie 3 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy.

§ 6

- Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za: właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, wykonanie robót zgodnie z SIWZ, sztuką budowlaną oraz należytą starannością, jakość materiałów oraz za wybór metod organizacyjno-technicznych stosowanych na terenie budowy.

- Wykonawca zapewnia kompetentne kierownictwo, pracowników, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty do wykonania robót i usunięcia wad w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym, terminowe i bezpieczne wykonanie przedmiotu umowy (w takim zakresie, jak to określono w niniejszej umowie lub może być logicznie z niej wywnioskowane).

- Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie, uchybienie lub zaniechanie.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną na wykorzystywane do robót materiały.

- Wykonawca pokrywa koszty wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania wymogów jakości dla materiałów niezbędnych dla wykonania robót.

- Certyfikaty, aprobaty techniczne Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów.

§ 7

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach i sprzęcie spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji robót oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe i osobowe spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych. Wykonawca ubezpieczy roboty określone w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

- Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne, geodezyjna osnowa pozioma, itp., oraz za uzyskanie u odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu,

- Jeżeli na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy lub innych podmiotów uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy dojdzie do awarii, usterki lub innej szkody w infrastrukturze, o której mowa w § 7 ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia lub naprawienia na własny koszt w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się w realizacji powyższych postanowień Zamawiający zleci usunięcie awarii na koszt Wykonawcy, potrącając odpowiednie kwoty z faktury lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 8

- Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy oraz zapewni miejsce składowania odpadów a także ich usunięcia. Wykonawca pokryje wszelkie koszty niezbędne do realizacji tych robót. Materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność inwestora i należy je składować w miejscu przez niego wskazanym.

- Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie uporządkowanym i przeznaczy go wyłącznie do celu wykonywanych zadań wskazanych w niniejszej umowie.

- Po zakończeniu robót Wykonawca pozostawi cały teren robót uporządkowany i nadający się do użytkowania bez konieczności wykonania jakichkolwiek dodatkowych prac przez Zamawiającego.

§ 9

Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela 36 miesięcznego okresu gwarancji. Okres gwarancji zaczyna się w kolejnym dniu następującym po dniu, w którym dokonano ostatecznego odbioru przedmiotu umowy. Warunki gwarancji określone zostały w załączniku Nr 3 do umowy.

§ 10

- Zamawiający wyznacza ze swej strony do pełnienia nadzoru inwestorskiego ________________.

- Inspektor nadzoru i kierownik budowy będą działać w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wyznaczonego przez siebie Inspektora Nadzoru, o czym wcześniej powiadomi Wykonawcę (w terminie 3 dni przed dokonaniem zmiany), bez potrzeby wprowadzania zmian w treści umowy.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: __________________________________

- Zamawiający ma prawo żądać zmian kierownictwa budowy, jej pracowników oraz czynników produkcji (sprzętu, materiałów, organizacji robót), o ile będzie to związane z potrzebą zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji tych żądań. Nie zastosowanie się do tych żądań będzie stanowiło podstawę do rozwiązania umowy, jako zawinione przez Wykonawcę.

- Wykonawca może dokonać zmiany kierownictwa budowy wyłącznie za zgodą pisemną Zamawiającego i zmiana taka nie będzie wymagać zawarcia aneksu.

§ 11

- Odbiór dokonywany będzie w oparciu o SIWZ, obowiązujące przepisy prawa budowlanego i Polskie Normy.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest udokumentowanie w sposób określony obowiązującymi przepisami (zgodnie z § 11 ust. 1) prawidłowego pod względem jakościowym i rzeczowym wykonania robót.

- Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru ostatecznego wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty zakończenia robót i zgłoszenia do odbioru.

- Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy i po powiadomieniu właściwych organów.

- Zamawiający sporządza protokół odbioru, który określi sposób i termin usunięcia wad jakościowych. Protokół podpisują strony umowy.

- Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

§ 12

- W celu zapewnienia właściwej jakości prac objętych przedmiotem zamówienia oraz zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia strony ustalają kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 0,05% ceny umownej, za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych umową.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w protokóle robót poprawkowych za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – za każdy dzień zwłoki liczony od następnego dnia oznaczonego, jako ostatni dzień terminu usunięcia wad. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego i przekraczającego wysokości kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy - Prawo budowlane, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o finansach publicznych.

§ 15

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

- Do umowy nie zostaną wprowadzone postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferenta, chyba, że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 16

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla Zamawiającego.

§ 17

Integralną częścią umowy jest formularz ofertowy, który stanowi Załącznik Nr 1 oraz kosztorys ofertowy i warunki gwarancji.

§ 18

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają

____________________________________________reprezentującego Wykonawcę

Annę Jahns – reprezentującą Zamawiającego.

§ 19

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                         WYKONAWCA

Załącznik nr 3 do umowy na roboty budowlane

Warunki gwarancji:

Oświadczam, że w czasie trwania umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na „Kompleksową modernizację przychodni PZOZ w Zgierzu – II piętro”, obowiązują następujące warunki gwarancji na wykonane roboty budowlane:

      - Maksymalny czas oczekiwania na usunięcie awarii lub wymianę wadliwych zamontowanych urządzeń wynosi 72 godziny licząc od chwili zgłoszenia.

- Wszelkie reklamacje dotyczące awarii lub wadliwego funkcjonowania zamontowanych urządzeń należy zgłaszać nr tel/fax ………………………………………lub pocztą e-mail.

- W czasie trwania umowy wszelkie koszty, związane z usunięciem awarii lub wadliwego funkcjonowania zamontowanych urządzeń ponosi Wykonawca.

________________________			___________________________________________

(Miejsce i data)				      (podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

___________________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik Nr _____ strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

„Kompleksowa modernizacja przychodni PZOZ w Zgierzu- II piętro ”

nr rej 11/08

Wykaz wykonanych projektów

W związku z postępowaniem jw. oświadczamy, że w latach 2006-2007 wykonaliśmy projekty wg poniższego zestawienia:

| Wyszczególnienie usług wraz z z krótkim opisem zawierającym rodzaj, wielkość i miejsce wykonania | Całkowita wartość | Czas realizacji |  | Nazwa zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Początek | Zakończenie |  |

Potwierdzeniem jakości i sposobu wykonania usług są referencje w ilości ______ szt.

________________________________                     ____________________________________

(Miejsce, data)                                                                              (pieczęcie i podpisy Wykonawcy lub Osób Uprawnionych

Załącznik Nr 3A do SIWZ

___________________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik Nr _____ strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

„Kompleksowa modernizacja przychodni PZOZ w Zgierzu- II piętro ”

nr rej11/08

Wykaz wykonanych robót budowlanych

W związku z postępowaniem jw. oświadczamy, że w latach 2006-2007 wykonaliśmy roboty budowlane wg poniższego zestawienia:

| Wyszczególnienie robót budowlanych wraz z krótkim opisem zawierającym rodzaj, wielkość i miejsce wykonania | Całkowita wartość | Czas realizacji |  | Nazwa zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Początek | Zakończenie |  |

Potwierdzeniem jakości i sposobu wykonania usług są referencje w ilości ______ szt.

________________________________                         _____________________________________

(Miejsce, data)                                                                              (pieczęcie i podpisy Wykonawcy lub Osób Uprawnionych

Załącznik Nr 4 do SIWZ

___________________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik Nr _____ strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

„Kompleksowa modernizacja przychodni PZOZ w Zgierzu- II piętro ”

nr rej 11/08

Oświadczenie wykonawcy

o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 Ustawy

Na podstawie art. 44 Ustawy w związku z postępowaniem jw. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego jw. niniejszym oświadczamy, że:

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - na podstawie art. 22 ust.1 pkt.1 Ustawy.

- Posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - na podstawie art. 22 ust.1 pkt.2 Ustawy.

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - na podstawie art. 22 ust.1 pkt.3 Ustawy.

________________________________     ________________________________________

(Miejsce, data)         		(pieczęcie i podpisy Wykonawcy lub Osób Uprawnionych

Załącznik Nr 5 do SIWZ

___________________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik Nr _____ strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

„Kompleksowa modernizacja przychodni PZOZ w Zgierzu- II piętro ”

nr rej 11/08

Oświadczenie Wykonawcy

o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

Na podstawie art. 44 Ustawy w związku z postępowaniem jw. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego niniejszym oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 pkt 1 Ustawy.

________________________________                   ________________________________________

(Miejsce, data)                                                                                    (pieczęcie i podpisy Wykonawcy lub Osób Uprawnionych

Załącznik Nr 6 do SIWZ

___________________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik Nr _____ strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

„Kompleksowa modernizacja przychodni PZOZ w Zgierzu- II piętro ”

nr rej 11/08

Wykaz personelu

W związku z postępowaniem jw. oświadczamy, że niżej wymienione osoby wykonywać będą prace objęte Zamówieniem i posiadają uprawnienia do wykonywania dokumentacji projektowej i robót budowlanych w zakresie ogólnobudowlanym i instalacyjnym

| Lp. | Imię i nazwisko pracownika | Rodzaj uprawnień |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Na potwierdzenie powyższych danych przedkładamy uprawnienia wymienionych pracowników w ilości _____ szt wraz z aktualnym wpisem do izby samorządu zawodowego.

________________________________            _______________________________________

(Miejsce, data)                                                                            (pieczęcie i podpisy Wykonawcy lub Osób Uprawnionych

Załącznik Nr 7 do SIWZ

___________________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik Nr _____ strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

„Kompleksowa modernizacja przychodni PZOZ w Zgierzu- II piętro ”

nr rej 11/08

___________________________________

imię i nazwisko

___________________________________

adres zamieszkania

___________________________________

Nr uprawnień

Oświadczenie Wykonawcy

o sposobie sporządzenia dokumentacji projektowej

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Kompleksowa modernizacja  przychodni PZOZ w Zgierzu – II piętro” niniejszym oświadczam, że dokumentacja projektowa wykonana została zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z obowiązującymi normami.

Jednocześnie oświadczam, że kompletna dokumentacja projektowa obejmuje:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(określić części składowe dokumentacji projektowej, ilość egzemplarzy, formę opracowania)

____________________________            _________________________________________

(Miejsce i data)                                                                             (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie, pieczątka)

Załącznik Nr 8 do SIWZ

___________________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik Nr _____ strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

„Kompleksowa modernizacja przychodni PZOZ w Zgierzu- II piętro ”

nr rej 11/08

Zakres oraz wartość prac zlecanych podwykonawcom

W związku z postępowaniem jw. oświadczamy, że niżej wymienione prace objęte Zamówieniem wykonywać będą podwykonawcy, posiadający stosowne uprawnienia do wykonywania dokumentacji projektowej i robót budowlanych w zakresie ogólnobudowlanym i instalacyjnym a

| Lp. | zakres prac | wartość prac |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

________________________________ ___________               ____________________________

(Miejsce, data)                                                                          (pieczęcie i podpisy Wykonawcy lub Osób Uprawnionych