Zgierz, dnia 18 lutego 2011r

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 
z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy dotyczące „Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przebudowy i modernizacji pierwszego i części trzeciego piętra (administracyjna) oraz dwóch klatach schodowych w budynku przychodni    Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu”.  numer sprawy: PZOZ-ZP-2/11, informuję, że Powiatowy Zespól Opieki Zdrowotnej w Zgierzu (dalej zwany Zamawiającym) dokonuje następujące modyfikacje treści SIWZ w poniższym zakresie:

Zapis na stronie 17 SIWZ, Załącznik Nr 2 do SIWZ- Projekt umowy § 5

z:

| § 5 | Projekt umowy | - Data rozpoczęcia: od daty zawarcia umowy. - Data zakończenia: do 29 kwietnia 2011r |
| --- | --- | --- |

na:

| § 5 | Projekt umowy | - Data rozpoczęcia: od daty zawarcia umowy. - Data zakończenia: do 31 maja 2011r |
| --- | --- | --- |

UZASADNIENIE

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ na podstawie art. 38 ust.4 ustawy, uzasadniając powyższą zmianę oczywistą omyłką pisarską.

Z upoważnienia Dyrektora

p.o. Gł. Księgowego

Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
                     w Zgierzu

Elżbieta Rosiak